Alexandre MAURICE TD1 TP1

La revue de Sprint en SCRUM

* Prendre connaissance de la grille AVANT de visionner les documents.
* Remplir la grille de lecture au fur et à mesure de vos lectures ou visionnages de vidéos.

Vos réponses doivent être précises, claires et compréhensibles.

|  |
| --- |
| **Question 1** |
| Quel est ou quels sont les buts de la revue de Sprint ? |
| Réponse |
| Le but d’une revue de sprint est d’inspecter le résultat du sprint (les incréments) et pouvoir déterminer les adaptations futures. Cette session de travail permet de recueillir et de communiquer des informations. Une démonstration des User Stories done est faite au Product Owner. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 2** | |
| Qui y participe ? Pourquoi et quel est son ou ses rôles ? | |
| Réponse | |
| QUI ? | RÔLE ? |
| Product Owner | Inviter les parties prenantes, donner un retour sur la conformité des User Stories. |
| Scrum Master | Présente le travail réalisé. |
| Developers | Font une démonstration et présentent eux aussi le travail. |
| Autres parties prenantes (utilisateurs par exemple) | Donner un retour sur les fonctionnalités développées. |

|  |
| --- |
| **Question 3** |
| Quel est le déroulement d’une REVUE DE SPRINT ? |
| Réponse |
| Quand ? |
| Une revue de sprint se déroule vers la fin d’un sprint. |
| Combien de temps ? |
| La durée ne doit pas dépasser 4 heures si le sprint dure un mois, et s’il dure moins longtemps on adapte le temps proportionnellement (par exemple un sprint de 2 semaines peut nécessiter une revue de 2h). |
| Comment ? |